隆平高科（河南）玉米种源创新中心控制性详细规划编制项目

磋商文件

北京联创种业有限公司郑州分公司

2026年3月

# 第一部分竞争性磋商公告

项目概况：

隆平高科（河南）玉米种源创新中心控制性详细规划编制项目的潜在供应商应于2026年3月19日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：隆平高科（河南）玉米种源创新中心控制性详细规划编制项目

2.采购方式：竞争性磋商

3.采购预算：11万元

最高限价：11万元

4.采购需求

（1）项目概况：本项目为隆平高科（河南）玉米种源创新中心项目用地地块控制性详细规划编制服务，规划地块总用地面积约92.55亩（折合61702.57平方米），地块位于郑州市上街区，范围为：金屏路东侧、龙江路以北（具体以实测用地红线为准）。本次规划需严格遵循国家、省、市现行城乡规划、国土空间规划相关法律法规及技术规范，衔接上位国土空间总体规划、相关专项规划，科学划定用地性质、确定规划指标、完善配套设施，为地块土地出让、开发建设及规划审批提供法定依据。

（2）招标范围：本次招标范围涵盖隆平高科（河南）玉米种源创新中心项目用地地块控规编制全流程服务，包括但不限于：现状调研踏勘、资料收集分析、规划方案编制、多轮方案优化、专家评审论证、成果修改完善、报批报审配合、成果归档入库、后续技术答疑及相关协调服务等，直至规划成果获得有权审批部门正式批复，供应商需承担项目全过程所需的全部费用。

（3）项目地点：郑州市上街区，范围为：金屏路东侧、龙江路以北（具体以实测用地红线为准）

（4）服务周期：自合同签订且采购人提供完整基础资料之日起30日历天内完成规划初稿编制；初稿完成后7日历天内完成专家评审及方案修改；最终成果需在评审通过后10日历天内定稿并通过审批，总服务周期不得超过50日历天，具体节点以合同约定为准。供应商需合理统筹工作进度，确保按期交付合格成果，逾期交付需承担相应违约责任。

（5）服务要求及标准：符合国家、省、市现行法律法规、技术标准及规范，满足采购人要求。

（6）本次采购共划分为1个包

5.本项目是否接受联合体投标：否

6.是否接受进口产品：否

7.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求

（1）供应商须具备国家行政主管部门核发的城乡规划编制乙级及以上资质，资质证书在有效期内，能够满足本项目控规编制的技术及审批要求；

（2）拟派出的项目负责人须具备注册城乡规划师执业资格，并具有相关专业中级及以上职称（提供项目负责人注册证、职称证）；

（3）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次采购活动；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2026年3月9日至2026年3月13日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外。）

2.获取方式：自行下载附件

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年3月19日14时30分（北京时间）

2.地点：郑州市高新区迎春街与莲花街交叉口（总部企业基地二期）62号楼三楼会议室

五、响应文件开启

1.时间：2026年3月19日14时30分（北京时间）

2.地点：郑州市高新区迎春街与莲花街交叉口（总部企业基地二期）62号楼三楼会议室

六、发布公告的媒介

本次公告在《北京联创种业有限公司》上发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

采购人信息

名称：北京联创种业有限公司郑州分公司

地址：上街区金屏路龙江路交叉口东200米

联系人：李东亮

联系方式：18037789098